**Application permettant de faire des démarches administratives au Burundi**

**ImpapuroZanje**

Table des matières

[1. Historique du document 1](#_Toc42620737)

[2. Objectif de ce document 2](#_Toc42620738)

[1. Petit résumé du projet 2](#_Toc42620739)

[3. Etapes du projet 2](#_Toc42620740)

# Historique du document

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auteur** | **Date** | **Version** | **Commentaire** |
| Fiacre Nsanzabandi | 08/04/2020 | V1.0 | Initialisation du document |
|  |  |  |  |

# Objectif de ce document

Décrire les étapes du projet de mise en place d’un outil de gestion administrative au Burundi.

# Petit résumé du projet

Ce projet permet :

* Aux demandeurs de passeports, identités et autres documents, de se connecter et de faire leurs demandes.
* Aux administrateurs de se connecter et prendre en charge les différentes demandes.

# Etapes du projet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapes** | **Libellé de l’étape** | **Etat** | **Commentaire** |
| 1 | Définir le nom du projet | En cours | ImpapuroZanje |
| 2 | Définir les modalités d’usages de cette application. | En cours | L’idée est de poser des verrous pour que les usagers prennent au sérieux leurs engagements :   * Un demandeur ne peut prendre son rendez-vous que 3 mois avant. * Un demandeur doit confirmer le rendez-vous 2 mois, 1 mois et une semaine avant. * Un administrateur doit répondre 2 semaines après la prise en compte de la demande. * Au bout de deux semaines sans réponse, notifier le demandeur pour qu’il appelle l’administration. * Etc.. |
| 3 | Faire une maquette angular potable | En cours | Prévoir une page expliquant les modalités d’usages de l’application. |
| 4 | Recruter 2 développeurs | En attente | A faire une fois que l’étape 3 de la maquette est finie |
| 5 | Trouver un team leader au Burundi. | En attente | Il devra se charger de négocier avec l’administration pour vendre l’application. Ici le verbe vendre ne signifie pas gagner des sous; Il s’agit juste de pouvoir assurer l’administration de notre sérieux. |
| 6 | Réfléchir à l’implication des étudiants burundais en informatique. | En attente | En effet, cet outil peut être maintenu par les étudiants burundais.  Ceci constitue une transaction gagnant gagnant :   * L’étudiant apprendra beaucoup des différents membres de ndikoNdaklinkoda. * Les différents membres de ndikoNdaklinkoda apprendront à manager et auront l’occasion de faire un service civique. * L’administration aura un logiciel gratuit et maintenu régulièrement. |
| 7 | Réfléchir à la manière de financer ce projet. | En attente | Une fois la maquette vendue : serait-il possible que le gouvernement participe?  Les membres de ndikoNdaklinkoda pourraient-ils participer. |
| 8 | Réfléchir à l’extension de ce produit | En attente | Serait-il possible de créer un outil panafricain qu’on pourrait proposer à l’UA ?  L’outil s’appellerait : PanafricanAP : « Panafrican Administrative Procedures ».  Ça pourrait être intéressant d’impliquer d’autres développeurs africain et de faire en sorte qu’ils vendent la solution à leurs propres pays.  Ceci s’appelle rêver (trop) grand. |
| 9 | Définir le partenariat avec l’administration. | En attente | Ici il faut préciser que NdikoNdaklinkoda développerait une application open source. Les différentes administrations auraient juste à récupérer les sources et les adapter à leur sauce. S’ils ont des systèmes à proposer, ils pourront créer des tickets sur notre plateforme et nous on leur proposera une solution.  Si la solution leur plaît, ils pourront par la suite récupérer les nouvelles sources de l’application. |
| 10 |  |  |  |